## Slide 1: Proceso SOP-08 Mantenimiento Infraestructura TI

## Slide 2
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TI
(SISTEMA DE COMUNICACIONES)
RESULTADOS
Proceso de Gestión | Objetivo/Meta | Indicador | Formula | Unidad | Meta | Resultado del Mes
Mantenimiento de la Infraestructura TI | Incrementar la disponibilidad de los Sistemas de Información & Comunicaciones. | Disponibilidad de los Sistemas de Información & Comunicaciones | I= [ TDE - TTF) / TDE] TDE= Tiempo Disponible Esperado TTF= Tiempo Total Fallas | Und | 1 | 1

## Slide 3
POR QUE
POR QUE
Comunicación insuficiente por parte del proveedor sobre el estado del proyecto y posibles retrasos
POR QUE
Problemas técnicos no previstos durante la migración que retrasaron el proceso.
Demora en la migración al nuevo equipo por parte del proveedor Telefónica
POR QUE
Falta de recursos por parte del proveedor para completar la migración a tiempo.
Causa raíz: Falta de recursos adecuados, problemas técnicos no previstos y comunicación insuficiente por parte del proveedor Telefónica.
ANÁLISIS

## Slide 4
Falta de recursos adecuados, problemas técnicos no previstos y comunicación insuficiente por parte del proveedor Telefónica.
Mano de obra
Materia prima
Método
Maquinaria
Medio Ambiente
ANALISIS
Problemas técnicos no previstos durante la migración que retrasaron el proceso.
Demora en la migración al nuevo equipo por parte del proveedor Telefónica
Comunicación insuficiente por parte del proveedor sobre el estado del proyecto y posibles retrasos
Falta de recursos por parte del proveedor para completar la migración a tiempo.

## Slide 5
Plan de Acción | Responsable | Fecha de ejecución
Comunicación : Establecer un canal de comunicación más directo y proactivo con el proveedor para recibir actualizaciones periódicas sobre el progreso del proyecto. | PFlores | 08/04/2024
Planificación : Revisar y ajustar el cronograma del proyecto para tener en cuenta posibles retrasos y establecer expectativas realistas. | PFlores | 15/05/2024
Contingencia : Desarrollar un plan de contingencia para abordar posibles retrasos y mitigar su impacto en el proyecto. | PFlores | 15/05/2024
ENTREGA DE PROYECTO | PFlores | 30/07/2024
PLAN DE ACCIÓN

## Slide 6
Perimetral Regional E-35, Km.13 El Inga Bajo Quito - Ecuador
T. +593- 500300 EC 170175
www.rubixenergy.com
GRACIAS